|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EQUIPO** | **:** | **Equipo RPM** |
| **PROYECTO** | **:** | **Gestor de reserva de salas** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | : | 02-10-2019 | Participantes |
| Lugar | : |  | * Alberto Jiménez Fuentes (Líder) * Roberto Sánchez Belmar (Desarrollador) * Diego Bilz Benedetti(Desarrollador) * Marcelo Hernández Abarzua (Desarrollador) * Pablo Torres Salinas (Desarrollador) * Linda Arriagada Romero (Desarrollador) * Luis Moyano Cruces (Desarrollador) |
| **Hora Inicio** | : | 17:00 hrs |
| **Hora Término** | : | 18:30 hrs |

|  |
| --- |
| **Objetivo de la Reunión** |
| * Designación de tareas y establecimiento de fechas de termino |

|  |
| --- |
| **Notas Generales** |
| * Encargado de Trello * Encargado de Git * Encargado de Correo * Objetivos Generales y específicos de software * Problemática e introducción * Objetivos Generales y específicos de proyecto * Costos y costos a futuro del software * Casos de uso e interfaz de entrada y salida * Límites y consideraciones ambientales * Requisitos funcionales y no funcionales |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acuerdos** | | | |
| * **Por parte del Equipo de Desarrollo**   + Se determinó que la próxima reunión se analizarán los avances y se editarán en caso de ser necesario * **Por parte de CLIENTE**   + Se habló con los en cargados de reservar sala de la biblioteca y se recopilo información necesaria en términos de cuál es el proceso del sistema actual y cuáles son sus falencias | | | |
|  | | | |
| **Compromisos** | | |
| **Tareas** | **Responsable** | **Fecha** |
| * Encargado de Trello, problemática e introducción | Roberto | 06-10-2019 |
| * Encargado de Git, Objetivos Generales y específicos de software | Marcelo | 06-10-2019 |
| * Encargado de Correo, Objetivos Generales y específicos de proyecto | Alberto | 06-10-2019 |
| * Costos y costos a futuro del software | Pablo | 06-10-2019 |
| * Casos de uso e interfaz de entrada y salida | Linda | 06-10-2019 |
| * Límites y consideraciones ambientales | Diego | 06-10-2019 |
| * Requisitos funcionales y no funcionales | Luis | 06-10-2019 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Próxima Reunión** | | |
| **Fecha** | 08-10-2019 | **Objetivo de la Reunión:**   * Corregir avances y plantear nuevos objetivos |
| **Hora** | 17:00 hrs. |
| **Lugar** | Universidad del Bio Bio |